附件1        教育部對本校97年度截至8月底預算執行查核通知辦理事項本校各單位後續辦理情形表(尚未解除列管部分)

	項次
	單位
	查核通知事項及內容
	本校聲復理由
	98年2月9日第1次會議決議
	截至98年8月10止各單位辦理情形說明
	98年8月11日會議決議

	一
總務處營繕組
貳、建議改進事項
一、資本支出執行部分
貴校截至97年8月底止，「房屋及建築」實際執行數583萬9千元，占累計預算分配數1,242萬2千元之47.01％。據說明主要係因教學研究大樓新建工程於96年7月完工，同年12月20日辦理驗收，其中鋁帷幕牆施工項目尚未驗收合格，保留工程尾款、設計監造費等1,092萬3千元尚未支付所致。由於本工程自96年7月完工，迄查核日止，已逾1年2個月，有關工程尚未驗收合格之項目，請貴校積極辦理。
本案已督請廠商委請專業技師公會辦理該鋁帷幕牆施工項之送審資料安全鑑定，並於12月11日辦理完成，提出安全鑑定報告書，將據以支付工程尾款及設計監造費尾款。

1.請總務處營繕組提出該案執行進度預訂表，爾後按表訂時程執行並追蹤，除有不可抗力因素造成未達預訂執行進度者外，將提送人評會議列入考核。

2.98年2月底提出執行進度預定表

總務處營繕組說明:

1.本案保留工程尾款、設計監造費等已於97年12月付款執行完畢。
2.98年度保留設置公共藝術品費1,837,932元，已於98年5月5日完成初選會議，入選作品3名，預定99年9月執行完成藝術品之設置，檢送執行進度預定表乙份。
本案鋁帷幕牆業已完工付款，解除列管，惟工程藝術品之設置，請總務處提早規劃(工程開始)辦理。
二
教務處及會計室
（二）經查本部補助重要特色領域人才培育改進計畫、補助領袖人才及引導人才培育計畫、高齡者運動保健指導人才培育計畫等之執行期限為97年1月31日，截至查核日尚未結案，請查明改進；另體能檢測與評估計畫、山地原住民鄉鎮學校運動場館調查計畫等，未於貴校會計管理系統輸入計畫執行期限，請增列俾利控管。
一.鈞部補助重要特色領域人才培育改進計畫（含補助領袖人才及引導人才培育計畫、高齡者運動保健指導人才培育計畫）本校業已以97年6月27日臺體大（桃）教字第0970004364號函報結案在案。

二.至體能檢測與評估計畫、山地原住民鄉鎮學校運動場館調查計畫，將遵囑登入計畫執行期限控管。
1.有關重要特色領域人才培育改進計畫未完成結案乙案，繼續列管督促檢討。

2.有關計畫執行期限輸入會計管理系統控管乙案，請會計室注意辦理，並解除列管。

3.重要特色領域人才培育計劃預定98年2月底完成.

教務處說明:95年重要特色領域人才培育改進計畫業經教育部98年3月31日台高(二)字第0980043790號函覆結案備查。
已辦理完成，解除列管。
三
體育室
2 · 依財政部頒「營利事業所得稅查核準則」第72 條第1 款規定，租金支出應查核其約定支付方法及數額，其支出數額超出部分應不予認定。有關校外機關團體及事業租用貴校體育館，於租約所定給付價金外，因故另外收取或由保證金扣抵之費用，貴校係將校內計算簽案文件影印交付作為證明之用，核有未妥，爰請學校除開立統一發票外，應檢附設計證明用之表單，以利承租人持之辦理所得稅事宜。
對於在原契約外所增加衍生收入,除依法開立發票外,將另設計「增加費用證明書交付承租人以供核銷，不再以簽案文件影印交付作為證明。

1.請體育館於1週內設計增加費用證明書陳核。

2.98年2月16日前完成.

體育室說明:已於98年2月17日簽准設計「國立臺灣體育大學(桃園)綜合體育館增加使用證明單」在案。
已設計簽准，解除列管。
四
體育室
3.經抽核社團法人中國真佛宗密教總會於97年l月31日及5月2日繳交履約保證金共40 萬元，貴校開立履約保證金收據聯正本，未依規定交付承租人，而由承辦人保管，形成收款內部控制之缺失，並影響承租人退保證金權益，請確實檢討改進。
1.以往常有借用單位因收據遺失影響退保證金時程,故本校承辦人為避免上開情事發生故代為保管。

2.爾後依規定將收據交由承租單位自行保管，並於合約規範保證金退費申請時限，供承租人依循申請退款。

請體育室將修正完成之合約送會計室後解除列管。

體育室說明:已將修正合約書送會計室備查.
已修正合約書，解除列管。
五
體育室
4.依貴校與承租人訂立之借用契約規定，保證金應在活動後約3 週內無息退還。經查社團法人中國真佛宗密教總會及中華民國基督教全備福音從業人員協會之活動結束日分別為97年5月4日及97年8月17日，履約保證金自活動結束日至查核日止，已逾3 週尚未退還，請檢討退費流程，以免違約。
將於合約明文規範保證金退費時限供承租人依循申請退款，並定期聯繫已履約尚未退保證金者申請退款。

同上。

同上。
同上。
六
教務處
另「其他代收代付款」列有武○ 關彈性修讀鐘點費16萬4,255元，據說明武生96 學年度第2 學期未完成註冊程序，學校已於97 年6 月函請武生辦理退學，有關該筆款項，亦請儘速處理。
已責請承辦系所儘速辦理結案。

1.俟款項核銷付款完畢後解除列管。

2.請教務處及系所研議訂定彈性修讀相關期限及程序。
教務處說明：
1.本案已於98年4月13日付款完畢.
2.本校彈性修讀以球類運動技術學系學生為大宗，有關本校彈性修讀制度增訂時程規定以延長1學期為限乙節，已與球類系進行研議，然該系因考量若訂定時間規定，將對在國際發展的優秀學生產生衝擊，為恐優秀選手學生流失，該系建請再行評估。

1.款項已完成付款部分.解除列管。

2.請教務處、球類系召集運動技術3系及運技所訂定彈性修讀相關期程及程序。

3.完成期限：98年9月底前。
七
總務處營繕組
（四）抽核貴校存入保證金科目，截至查核日止，尚列有88 年東僑公司繳交室外泳池整修保固金14萬7,637元，由於已逾保固期限，依合約規定應通知廠商領回，惟學校仍留存帳上，請儘速清理。
本案已催請廠商儘速來校請款，惟因該公司重組，該保固金支領對象核有爭議，已再通知該公司儘速解決，俾以結案。

請總務處營繕組正式發函廠商催辦，俟核銷付款完畢後解除列管。

總務處營繕組:

已通知廠商來校於98年3月24日辦理退還結案。
已退款,解除列管。
八
總務處事務組
（三）貴校截至97 年8 月底止保管品專戶內，尚有95 年3 月文教科學圖書有限公司承包「臺灣以外地區出版2006 年西文現期期刊」採購案所繳交之履約保證金（定期存單）24 萬8 , 000 元，該案業已於96 年9 月完成履約驗收，請儘速辦理保證金退還事宜。
該案已通知廠商提出相關文件俾便辦理退還事宜。
請總務處事務組正式發函廠商催辦，俟核銷付款完畢後解除列管。

事務組說明:
1.多次以電話通知廠商速來辦理退保證金，並於98.3.6發函通知廠商儘速辦理。

2.已於98.3.31退回該筆履約保證金。

已退款,解除列管。
九
總務處事務組
2.零用金額度設置為55 萬元，97 年除1月份未撥補外，2 至8 月每月平均撥補2 至3 次，零用金管理人員於彙整相當數額之憑證後，造具匯款清冊連同現金點交銀行人員辦理匯款，再檢附原始憑證及匯款清冊申請撥補。上開作業程序，核與出納管理手冊第24 點規定零用金係因應緊急及各項零星支付而設置之精神不符，且有重複作業之情形，請貴校通盤檢討並妥適處理。
本校採購零用金係因應緊急及各項零星支付而設置，但因多數商家反應送貨與收款人員不同且本校地理位置交通不便，故商請本校以匯款方式支付以免其舟車勞頓，本校將再通盤檢討零用金支付制度，以節行政作業。

1.請總務處通盤檢討零用金制度，並於1個月內修正完成，俟簽奉校長核定後解除列管。

2.預訂完成時間:98年3月9日
事務組說明:

1.98.1.19第3次總務處處務會議討論零用金作業屬性及業務歸屬問題。
2.98.7.9第4次總務處處務會議決議零用金之作業仍維持現況，俟本校改大後成立學院時，再重新檢討授權額度與支付制度時再訂定相關辦法。
1.請總務處依98年2月9日會議決議辦理。

2.完成期限:98年9月10日前。
十
總務處保管組
五、財產管理
（一）依貴校財產及物品管理要點第4 點規定，保管組每年視情形需要，會同會計室（財產部分）暨各使用單位管理人員實施盤點，並每季陳報盤點紀錄乙次，經查貴校96 年4 月至6 月辦理財產盤點，96 年第3 季起至97 年第2 季均未依規定辦理財物清點及陳報盤點紀錄，請貴校確實落實財產盤點，以維資產安全。
1.遵照辦理。

2.擬修正本校財產及物品管理要點第4點規定，更改為每年實施盤點乙次，俾與國有公用財產管理手冊第41點規定相符。

1.請於5月底前完成本校財產及物品管理要點修訂作業。

2. 預訂完成時間:98年5月底

總務處保管組說明：98年4月1日簽奉核准完成本校財產及物品管理要點修訂作業。
本案已修訂完成，解除列管。
十一
總務處保管組
（二）貴校訂於97 年9 月至10 月進行不定期盤點，惟未訂定盤點作業計畫，亦未簽報校長核定，爰建議依「國有公用財產管理手冊」規定，每年度先擬訂盤點作業計畫，敘明辦理之依據、目的、範圍、檢查項目、實施方式、檢查時間、人員編組、盤點流程作業及管制考核等項目後，進行盤點作業，以維護學校財產之安全及產籍資料之正確。
遵照辦理，爾後每年財物盤點，先簽報盤點計畫奉核後再實施盤點。

1.請總務處保管組於一週內將查核通知改進事項與簽報之盤點計畫再比對確認，並將比對結果與修正說明簽奉核定後解除列管。

2. 預訂完成時間:98年2月16日
總務處保管組說明：訂定本校財物保管應注意事項，於98年2月12日以臺體大（桃）總字第0980000950號函檢送本校各一級單位知照。
本案已簽奉核定，解除列管。
十二
總務處保管組及球類系
（三）經抽查貴校「球類運動技術學系」財產之保管情形，核有下列缺失，請查明改進：
分類編號
序號
名稱
廠牌及型號
缺失情形
5010101-04
71
運動三用錶
1.未黏貼財產標籤.

2.未列廠牌名稱及型號

3.實際保管人與財產明細清冊不符.

5010106-03

123

冷氣機

MW1847

盤點未獲

5010106-03

417

冷氣機

大同TW-63DJU

未黏貼財產標籤.

5010303-03

175

活動式羽球墊收取架

SSI-304

未黏貼財產標籤.

3060203-03

1

同上

SSI-301

未黏貼財產標籤.

3140101-03

1347

筆記型電腦

ASUS F9E

未黏貼財產標籤.

3140101-03

1133

一般型電腦

ASUS AS-D670

實際保管人與財產明細清冊不符

3140308-13

55

1000萬畫素高階數位相機

CANON-PS-G7

未黏貼財產標籤.

5010307-71

3

活動PVC羽球墊

未黏貼財產標籤.

5010503-01

37

白板

未黏貼財產標籤.

805030216-04

字幕機

RANTECH RH-765S

實際財產編號與財產明細清冊不符

805030315-01

擴大機

EDNON HMA500

實際財產編號與財產明細清冊不符

5010307-34

20-23

羽球穿線機

94年度購置7台,2台使用中,5臺置於倉庫尚未使用,似有一次採購過多, 致資產閒置情形.

1. 未黏貼財產標籤者，均已重新列印交保管人黏貼。

2. 運動三用錶（5010101-04序號71）及一般型電腦（3140101-03序號1133）已填寫財產移動單，辦理保管人異動，完成實際保管人與財產明細清冊相符。

3. 冷氣機（5010106-03序號123）再盤點查獲，安裝於球類系辦公室庫房使用中。

4.字幕機（8050302-16-序號04）及擴大機（8050303-15序號01）係86年6月30日前舊財產管理系統之物品編號，更換財產管理系統後之新編號為64050302-16序號04及64050303-15序號01，惟未重新貼新編號之標籤，目前已重貼新編號標籤。

5.穿線機閒置乙節，查本校羽球館係為開放場地，如將穿線機放置館內，恐遭偷竊，為安全計，故於學生使用完畢後即收放於倉庫保管,實非閒置，請諒察。

請總務處保管組擬訂財產保管、異動相關注意事項並函送各單位遵照辦理後解除列管。

總務處保管組說明：同上
已訂定，解除列管。
十三
校務基金管理委員會財務小組
六、其他
有關審計部教育農林審計處抽查貴校93 年度財務收支及決算所提審核通知事項之改善辦理情形，核有下列事項尚未改善：
（一）有關未依場館設施性質另訂定租借使用規定乙節，依「國立體育學院場館設施營運管理辦法」第5 條規定略以：「本校各場館設施之租借使用辦法及管制事項，由各營運管理單位依場館設施性質另訂定。… 」經查貴校截至查核日止，可供開放22 項場館設施中，除綜合體育館、室（內）外游泳池、室外籃（排）球場、體適能中心、國際會議廳、會議室、公共綠地及道路及樸園等8 項外，餘14 項均未訂定租借使用規定，請學校賡續督促校內相關單位儘速研訂。
依本校場館設施營運管理辦法第5條規定,儘速請校內相關單位研訂,預計於98年6月底完成.

1請校務基金管理委員會財務小組於98年3月底前彙整並完成修訂。

2. 預訂完成時間:98年3月底.
總務處及校務基金管理委員會財務小組說明:本案業修正並提經本校校務基金管理委員會審議通過於98年06月10日重新報部，另於98年8月1日改名「國立體育大學」後將各辦法依規定再行報部備查。
1.請校務基金管理委員會財務小組負責下列事項:

（1）通知14個尚未完成訂定租借使用規定之單位儘速完成擬訂作業。

（2）提供租借規定範本供上述14個尚未完成訂定租借使用規定之單位參考。

（3）1個月內完成彙整上述規定。

（4）評估後續相關業務事宜(例:涉及營業稅事項..等)。
2.請教務長負責召集系所、中心及場館管理單位開會研商擬訂本案租借規定。

3.完成期限：98年9月10日
十四
校務基金管理委員會財務小組
（二）未依規定與租借單位簽訂契約乙節，貴校前揭場館設施營運管理辦法第6 條規定略以：「… 本校場館設施之各營運管理單位，在進行租借時，應與租借者簽訂契約，明定相關事項及收取保證金一」貴校可供開放場館設施計有綜合體育館等22 項，經查除綜合體育館於租借時與租借者簽訂契約外，其餘場館設施均以往來公文及申請表（書）等辦理借用。貴校場館設施種類項目眾多，出借頻繁且金額不大，如逐一與租借者簽訂契約，行政作業冗長，將影響租借者借用意願，確有窒礙難行之處，請學校通盤檢討前揭場館設施營運管理辦法，對於不合時宜之規定予以修正，以符實需。
遵照辦理並儘速請校內相關單位研訂,預計於98年6月底完成.

1.請校務基金管理委員會財務小組於98年3月底前完成修訂。

2.預訂完成時間:98年3月底.
總務處及校務基金管理委員會財務小組說明:本案業修正並提經本校校務基金管理委員會審議通過於98年06月10日重新報部，另於98年8月1日改名「國立體育大學」後將各辦法依規定再行報部備查。
已修訂，解除列管。
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