附件1        教育部對本校97年度截至8月底預算執行查核通知辦理事項本校各單位後續辦理情形表(尚未解除列管部分)

	項次
	單位
	查核通知事項及內容
	本校聲復理由
	98年2月9日第1次追蹤會議決議
	98年8月11日第2次追蹤會議決議
	業務單位辦理情形說明
	99年3月19日第3次追蹤會議決議

	一
總務處營繕組
貳、建議改進事項
一、資本支出執行部分
貴校截至97年8月底止，「房屋及建築」實際執行數583萬9千元，占累計預算分配數1,242萬2千元之47.01％。據說明主要係因教學研究大樓新建工程於96年7月完工，同年12月20日辦理驗收，其中鋁帷幕牆施工項目尚未驗收合格，保留工程尾款、設計監造費等1,092萬3千元尚未支付所致。由於本工程自96年7月完工，迄查核日止，已逾1年2個月，有關工程尚未驗收合格之項目，請貴校積極辦理。
本案已督請廠商委請專業技師公會辦理該鋁帷幕牆施工項之送審資料安全鑑定，並於12月11日辦理完成，提出安全鑑定報告書，將據以支付工程尾款及設計監造費尾款。

1.請總務處營繕組提出該案執行進度預訂表，爾後按表訂時程執行並追蹤，除有不可抗力因素造成未達預訂執行進度者外，將提送人評會議列入考核。

2.98年2月底提出執行進度預定表

本案鋁帷幕牆業已完工付款，解除列管，惟工程藝術品之設置，請總務處把握時效提早規劃(工程開始)辦理。
總務處營繕組:教學研究大樓新建工程設置公共藝術品案，業依設置計畫書規定，配合學生9月14日開學後，納入通識教育課程，安排三位藝術家於98年9月、10月與學生互動課程，98年11月23日前提出作品，98年12月8日辦理評選決選出藝術品，已於99年1月26日辦理第一次作品修正及鑑價會議，預定99年3月底前辦理完成第二次作品修正及鑑價會議後，將「甄選結果報告書」報請主管機關審核通過後，再與藝術家議價簽約及開始施作藝術品，預定99年9月完成設置工作。

本案係追蹤教學研究大樓鋁帷幕牆工程逾期完工付款部分，前已於98年8月11日追蹤會議解除列管，至於追蹤會議延伸之工程藝術品設置作業遲延問題，非屬本案追蹤項目，惟仍請總務處爾後應把握工程時效提早規劃公共藝術品設置作業。

解六
教務處
另「其他代收代付款」列有武○ 關彈性修讀鐘點費16萬4,255元，據說明武生96 學年度第2 學期未完成註冊程序，學校已於97 年6 月函請武生辦理退學，有關該筆款項，亦請儘速處理。
已責請承辦系所儘速辦理結案。

1.俟款項核銷付款完畢後解除列管。

2.請教務處及系所研議訂定彈性修讀相關期限及程序。
1.款項已完成付款部分.解除列管。

2.請球類系召集運動技術3系、運技所及教務處研擬彈性修讀相關期程及程序。

3.完成期限：98年9月底前。
球類系:已和教務處訂定程序完成。

請教務處提供已修訂之彈性修讀規定後解除列管。

※已提供
九
總務處事務組
2.零用金額度設置為55 萬元，97 年除1月份未撥補外，2 至8 月每月平均撥補2 至3 次，零用金管理人員於彙整相當數額之憑證後，造具匯款清冊連同現金點交銀行人員辦理匯款，再檢附原始憑證及匯款清冊申請撥補。上開作業程序，核與出納管理手冊第24 點規定零用金係因應緊急及各項零星支付而設置之精神不符，且有重複作業之情形，請貴校通盤檢討並妥適處理。
本校採購零用金係因應緊急及各項零星支付而設置，但因多數商家反應送貨與收款人員不同且本校地理位置交通不便，故商請本校以匯款方式支付以免其舟車勞頓，本校將再通盤檢討零用金支付制度，以節行政作業。

1.請總務處通盤檢討零用金制度，並於1個月內修正完成，俟簽奉校長核定後解除列管。

2.預訂完成時間:98年3月9日
1.請總務處速依98年2月9日會議決議辦理。

2.完成期限:98年9月10日前。
總務處事務組:依會議決議於98年9月10日將零用金作業移轉至出納組辦理。
1.請總務處針對查核事項儘速通盤檢討零用金制度並訂定作業程序簽報核定。

2.完成期限:99年3月23日前。
十三
校務基金管理委員會財務小組
六、其他
有關審計部教育農林審計處抽查貴校93 年度財務收支及決算所提審核通知事項之改善辦理情形，核有下列事項尚未改善：
（一）有關未依場館設施性質另訂定租借使用規定乙節，依「國立體育學院場館設施營運管理辦法」第5 條規定略以：「本校各場館設施之租借使用辦法及管制事項，由各營運管理單位依場館設施性質另訂定。… 」經查貴校截至查核日止，可供開放22 項場館設施中，除綜合體育館、室（內）外游泳池、室外籃（排）球場、體適能中心、國際會議廳、會議室、公共綠地及道路及樸園等8 項外，餘14 項均未訂定租借使用規定，請學校賡續督促校內相關單位儘速研訂。
依本校場館設施營運管理辦法第5條規定,儘速請校內相關單位研訂,預計於98年6月底完成.

1請校務基金管理委員會財務小組於98年3月底前彙整並完成修訂。

2. 預訂完成時間:98年3月底.
請校務基金管理委員會財務小組負責下列事項:

（1）查明未訂規定之14單位，並提供規定範本通知各單位儘速研訂。

（2）請於1個月內將上述規定提請教務長召集會議研商，並注意規定一致性及相關業務問題.如稅務負擔等。
（3）完成期限：98年9月10日
校務基金管理委員會財務小組：各場館租借辦法已訂定，並業於99年2月11日辦理報部核備作業。

解除列管。
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